Løypemelding fra Sunlit Sea.

Vi ønsker å gi en oppdatert status på selskapets situasjon, strategiske valg og pågående initiativer.

1. Avslutning av generasjon 1-produksjon

Vi har gjennomført en grundig analyse av gjenværende kost-nytte ved å fortsette produksjon og installasjon av Sunlit Sea gen. 1. Vi har igjen råmaterialer tilsvarende ca. 200 kWp, men det vil kreve om lag 150 arbeidsdager for tre personer å produsere disse enhetene, inkludert nødvendig kvalitetskontroll. Vi har per nå ingen bestilling på dette volumet.

Erfaringene fra Skiftestjørna og Tyskland har gitt oss viktig læring og markedsmessig troverdighet, men vi vurderer nytten av å levere ytterligere ett prosjekt med gen. 1 som begrenset. Kostnadsnivået og produksjonstiden gjør at et nytt prosjekt vil gi negativ økonomisk effekt for selskapet.

På denne bakgrunn har styret besluttet å avvikle videre produksjon av gen. 1. Dette innebærer et bokført tap på varelageret, ettersom komponentene er spesialtilpasset og i liten grad omsettbare. Aluminiumet kan selges som skrap, men øvrige materialer vil måtte avhendes.

2. Nedleggelse av fabrikkvirksomheten på Askim

Samtidig har vi gjennomgått behovet for videre drift av fabrikken i Askim.

Gen. 2-produktet utvikles og produseres gjennom et nytt industrielt oppsett der hovedaktivitetene er inhouse CAD-design, prototyping hos utenlandsk partner og testing i samarbeid med IFE, Sintef, Fraunhofer og Marin gjennom EU-prosjektene SuRE og Surewave.

Produksjon vil i første omgang skje hos utenlandsk partner. Når produktet er pilotert i markedet og fått markedsaksept, kan det bli aktuelt å etablere en mindre utviklings- og kvalitetssikringsenhet i Norge, men ikke før kommersialisering er i gang.

De ansatte ved fabrikken på Askim har gjort en formidabel innsats i utviklingen og installasjonen av gen. 1, men deres kompetanse er ikke direkte overførbar til utviklingen av gen. 2. Som følge av dette vil driften ved Askim-fabrikken bli avviklet, og de ansatte vil bli berørt av nedbemanningen. Dette reduserer våre årlige driftskostnader med 3–4 MNOK, og forbedrer selskapets likviditet betydelig.

3. Videre utvikling – generasjon 2 og Storavatnet-prosjektet

Arbeidet med Sunlit Sea CONNECT gen. 2 går etter planen. Produktet representerer et fullstendig nytt design:

- Standard 710-740 Wp-paneler med støpt ramme i polyuretan og aluminiumsbunn.

- 80–90 % lavere material- og produksjonskost enn gen. 1.

- Produksjonstiden er betydelig redusert sammenlignet med første generasjon.

- Vesentlig høyere robusthet og driftssikkerhet.

Gen. 2 planlegges klar for pilotering i første halvår 2026. Se vedlagt video.

Det mest sentrale prosjektet i denne sammenhengen er Storavatnet i Haugaland Næringspark, et samarbeid mellom Sunlit Sea, Endra, Fagne og Haugaland Næringspark. Skiftestjørna-anlegget i samme område har levert produksjon over forventning, og alle involverte parter ønsker å ta neste steg.

Storavatnet har kapasitet for 30–50 MW installert effekt (prosjektverdi 300–500 MNOK). Vi starter med fase 1 på 3,2 MWp, hvor vi har etablert et forprosjekt med budsjett på 2,8 MNOK.

Forprosjektet skal:

- avklare kost-nytte-forhold og teknisk design,

- vurdere nettilknytning og fleksibilitet i samarbeid med Fagne,

- dokumentere miljø- og planforhold, og

- levere beslutningsgrunnlag for investeringssøknad til Enova.

Vi har hatt møter med Enova og fått anbefaling om å søke støtte. Enova kan dekke opptil 50 % av forprosjektkostnaden. En søknad sendes nå i oktober.

4. Videre plan og selskapsstruktur

Dersom forprosjektet bekrefter lønnsomhet, vil det bli etablert et eget SPV-selskap (Special Purpose Vehicle) som eier og drifter anlegget.

- Endra har indikert vilje til å investere 5–30 % av nødvendig egenkapital.

- Enova forventes å bidra med 30–50 % av egenkapitalbehovet i form av investeringsstøtte.

- Resterende kapital finansieres gjennom lån til SPVen.

SPV-en vil kjøpe flytende solcellepaneler fra Sunlit Sea til markedspris, samt konsulenttjenester til prosjektutvikling og prosjektering. Dette blir Skandinavias største flytende solkraftverk og et viktig referanseprosjekt for gen. 2-teknologien.

5. Marked og kommunikasjon

Vi har lansert en ny versjon av nettsiden, som lar kunder planlegge egne prosjektlayout direkte i nettleseren. Nye funksjoner som automatisk optimalisering av kabling og invertervalg er under utvikling. Dette har gitt tydelig effekt: vi mottar nå stadig flere henvendelser internasjonalt, blant annet fra Chile, Frankrike, Brasil og Filippinene.

6. Kapital og eierskap

Vi er i forhandlinger med en investor om kapitalinnhenting for å sikre finansiering av gen. 2-utviklingen og Storavatnet fase 1. Verdivurdering av selskapet er del av pågående dialog. Når et konkret tilbud foreligger, vil eksisterende aksjonærer få anledning til å delta pro rata.

I tillegg har styret mottatt forespørsel fra en bobestyrer til en aksjonær som ønsker å selge 500 aksjer. Interessenter bes kontakte daglig leder for formidling.

7. Oppsummering

Sunlit Sea går nå inn i en ny fase.

Vi har lagt et krevende, men verdifullt kapittel bak oss med gen. 1 og fabrikkdriften i Askim, og retter nå fullt fokus mot videreutvikling, industrialisering og internasjonal vekst med gen. 2.

Vi har partnere, prosjekter og teknologi på plass for å levere et industrielt gjennombrudd for flytende solkraft i nordlige klima.

Vi takker aksjonærene for tillit og støtte gjennom denne omstillingen. Nå tar vi steget videre og ser frem til å realisere den nye generasjonen av Sunlit Sea.

Mvh